示例客户单位需求联讨会

| 会议名称 | 示例客户单位需求联讨会 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 会议类别 | □重大会议 ☑讨论会 □例会 | 会议范围 | ☑外部会议 □内部会议 |
| 会议地点 | 客户会议室 | 会议时间 | 2026/01/03 9:00 -2026/01/03 17:30 |
| 会议方式 | ☑现场会议 □电话会议 □视频会议 □其他 |  |  |
| 参会人员 | 厅审计局、示例市乙审计局、示例市丁审计局、示例市丙审计局、示例市庚审计局 我方：我方业务顾问01、我方业务顾问05、我方业务顾问06 |  |  |
| 纪要整理 | 我方业务顾问06 | 纪要审核人 | 我方业务顾问01 |

议题一：大模型平台重点模块建设要求

1、智能助手需求

（1）文档挖掘助手

需要满足两类需求——行业类（非项目相关，如金融季度报表文档）和项目类文档，核心功能为将所有文档基础信息“形成统一的表格”便于查询检索，再按照“大模型自动归纳”或者“人工指定主题大模型再进行归纳”两种方式进行主题归纳，主题归纳分为两种：一是固定主题（如审计事项）；二是与审计事项和行业相关的临时主题通用表，在通用的基础下以行业进行细分。

- 审计事项通用库的维护

- 客户方负责人01：审计署有一些审计事项库再里面找一个模板，在模板的基础上进行改动，定制所需要的模板（与客户方相关人员03说过，与他进行讨论），结合审计方案，生成项目或者归纳所需要的审计事项。

- 设计主题表格

- 客户方负责人01：与行业相关的通用功能对于临时想到的主题，是否可以将想到的主题罗列在表格中，再将表导入助手，让助手可以根据表格内地主题进行主题归纳。

- 客户方负责人01：除了行业类的还有审计项目类的，还存在不是动态报送和平时不常运用的（如，党政经责审计项目的会议纪要）项目类的会议纪要文档分析，需要有项目和行业权限的概念，支持权限管理（按项目/行业划分访问权限）。

- 审计文书助手

- 业务公文平台需要各市测试，并提出需求后再去进行完善。

- 审计业务助手

- （1）需要做的功能和框架定下来（与客户方相关人员03进行讨论）。

4、公司需要提供插件，知识库，智能体的接口文档。

5、界面需与现有系统风格统一，避免突兀跳转。

## 议题二：智能体广场建设需求

1、智能体广场目录建设

（1）公共智能体

智能体层级目录与知识库的保持一致应该为全省公共智能体，审计机构智能体，审计人员智能体。

客户方负责人01：公共智能体不与行业和单位相关，例如：切片的工具，分组的工具，不用分行业。

公共智能体的分类很少，界面上的智能体标签和搜索按钮不要。

- 机构智能体

- 机构智能体层级只到16个市级，县级的全部纳入市级中。

客户方机构下按照行业进行划分，行业顺序参考方法模型目录，同时财务数据和公共信息需要删除。行业的标签不要，将原来行业下的分类全部放在一级目录下。

原功能目录文档处理和文本处理应该放在公共智能体目录下，删除功能目录。

## 议题三：知识库管理建设需求

1、知识库建设需求

（1）政策法规库建设

客户方负责人01：知识库与法规库进行对接，全省统一一套公共的政策法规库，各地市自行进行法规库补充后，实现智能体的自动化增量对接。

客户方负责人01：各地市特有的地方性法规使用标签进行标注

- （2）审计档案库建设需求。

客户方负责人01：公司需要将提供的项目PDF文件，用智能体进行判断生成12 张表，通过设计PDF对比界面，对错误的信息进行人工调整。

在档案处理好并且已经生成表的情况下，如何在智能体中去用？进行呈现和知识挖掘？（示例市丙与公司提出需求，示例市丙给出真实数据去进行测试）。

（3）知识库目录体系建设

知识库目录体系参考数据资源目录，分为全省公共知识库、审计机构知识库、审计人员知识库（可以参考示例地区乙的知识库目录进行分类细化），各地市自行建设本地特色政策法规库（可以参考示例地区乙的知识库目录）。

- （4）档案库中的知识库建设

- 审计档案库中的知识库的结构，以示例市丙为主，由示例市丙来帮着确定。

## 议题四：各地市项目进度汇报

- 示例市乙项目建设

- 客户方负责人01：需要一个通用的工具，能够将每一个类型文件对应的基础工具用表格进行呈现，能够选择具体工具进行分析。

- 客户方负责人02：可以先不考虑排队管理问题，先做出智能体后测试。

- 客户方负责人03：2月27日完成工程合同智能提取分析，在过程中如果遇到问题提出，找到对应负责人进行解决。

- 示例市丁项目建设

- 客户方负责人01：需要将权限开到最大，确保能看到其他机构的智能体和知识库的建设情况。

- 客户方负责人01：基于现在的框架，审计方法是放在哪里的？

- 我方业务顾问05：看他的界面是否复杂，不复杂放在知识库中，复杂则在不同的地方里。

- 客户方负责人01：在对整改系统库进行探查时，需要一个SQL模板的管理，通过调用SQL模板，在界面上进行SQL语句的修改。

- 客户方负责人04：在企业宏观分析场景，现在还存在模型幻觉的问题。并且存在不能进行多轮问答的问题。

- 我方业务顾问05：多轮问答问题已解决。

- 示例市丙项目建设

- 客户方负责人01：在审计底稿和审计方案生成场景中，建立审计事项模板库。目前有两种流程，第一种是：取证-底稿-报告，第二种是取证-报告-表-底稿，先实现第二种方式，用审计事项模板库进行辅助。

审计事项可以从审计方案中进行提取，最后归纳形成行业领域的事项。

- 项目档案系统

PDF解析后需要有一个校验的界面给审计人员进行修改（需要设计一个界面用PDF原文与解析后的内容比对和修改）。

- 项目档案原型设计下次会议再进行讨论。

TODO：

（1）与示例市乙审计局客户方相关人员03讨论，确认审计业务助手需要做的功能和框架。【】

（2）审计事项所需模板需要与客户方相关人员03讨论。【】

（3）开通客户方负责人01的使用权限。【】

（4）对示例市丙给出的约十万条数据按照12张表进行治理，完成切片逻辑设计，以及完成审计报告，审计整改报告，审计底稿的切片。【我方业务顾问06】